新能源汽车零部件产业园（采埃孚）项目

环保验收改造工程

采购文件

（2025）开发字第015号

- 项目基本情况

- 项目名称：新能源汽车零部件产业园（采埃孚）项目环保验收改造工程

- 采购方式：三方比价

- 最高限价（元）：17.34万元

- 计划工期（或者合同履行期限）：总工期21天。（开工时间最终以甲方指令为准）

- 付款方式：电汇

- 付款节点：

（1）本合同范围内全部工程施工完成，并经使用方（采埃孚方）和建设单位完工验收后，付款至合同金额的70%；

（2）本工程竣工验收，使用方接收后启动工程结算，完成结算审核后支付至结算工程价款金额的97%。

（3）本合同结算工程价款的3%作为质保金，质保期一年，自完工验收通过之日起算。质保期满后质量问题维修完成后无息支付。

- 项目简介及采购需求

因园区环评检测需要进行相关工程整改，如下，危废暂存间废气排气筒加装采样口；食堂油烟净化器屋顶排口加高并增加采样口锅炉尾水、软化水系统排水未按照环评要求建设沉淀池进行絮凝沉淀；增加活性炭吸附装置等招标图纸及技术要求所包含的全部内容。

- 供应商资格要求

具有相似业绩；

- 投标单位营业执照、安全生产许可证、安全员证等复印件加盖公章，在投标报价函中提交。

- 联系方式

- 采购单位：沈阳万润新城建设发展有限公司

- 报价函送达地址：沈阳国际软件园F8#C座419室

- 项目联系人：韩世辉

- 电话：13642009129

报价函（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 （大写）： 。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。